**Protokoll genomgång gemensamt garage och miljöhus 2023-10-07**

**Medverkande**

Lars Andersson, Hans Andersson, Björn Johansson, Mahbod Lindblad, Caritha Persson, Jonas Strömberg

**Garage Länga A. (finns i UH-plan för 2024)**

* Framsida:
  + Skrapmåla
  + Byt ca 1/3 av de liggande brädorna (två nedersta raderna). 7 portar söderifrån.
  + Byt ett par stående brädor ca mitt i
* Baksida:
  + Spika till allmänt
  + Byt liggande ca 20 m 2 övre rader mitt i längan
  + Byt liggande två övre rader söderut i början
  + Klipp bort buskar och träd, flytta undan möbler, fri gång.
* Norra kortsidan:
  + Gräv ur och byt ca 30 brädor. Uppskattad kostnad för material inkl. färg 20-22.000 sek

**Garage Länga B (finns i UH-plan 2025)**

* Baksida
  + Måla
  + Byt ca 3 brädor i östra hörnet
  + Byt ca 4 brädor i västra hörnet. Skada efter gräsklippare.
* Västra kortsidan:
  + Måla
  + Byt enstaka bräda

**Garage Länga C (finns i UH-plan för 2025)**

* Framsida:
  + Byt 3 rader liggande brädor hela framsidan
* Västra sidan:
  + Byt ca 10 brädor
* Baksidan:
  + Byt ca 15 brädor
  + Gräv ut lite och bättra på grusbädden
* Östra sidan
  + Byt enstaka bräda

Kostnaden i material uppskattas till 20.000.för både B och C gemensamt.

**Garage Länga D (länga D-F ligger i UH-planen för 2026)**

* Framsida:
  + Skrapmåla liggande brädor
* Västra kortsida:
  + Måla & Spika
* Baksida:
  + Byt en bräda vid västra hörnet
  + Skrapmåla sina ställen alternativt hela

**Miljöhus**

* Framsida:
  + Måla

**Garage Länga E**

* Framsida:
  + Byt två nedre liggande brädor
  + Skrapmåla
* Östra kortsidan:
  + Såga av en bit längst ned och montera plåt i nederkant

**Garage Länga F**

* Framsida:
  + Spika till
* Baksida:
  + Skrapmåla på sina ställen
  + Byt en bräda i västra hörnet
  + Total panelbyte om ca 5 år? (c:a 2028)

**Garage Länga G**

* Framsida:
  + Byt nedre liggande östra sidan
  + Måla övre salning i garageportarna
* Västra kortsidan:
  + Måla & spika
* Baksidan:
  + Byt en bräda i västra hörnet
  + Skrapmåla på sina ställen
  + Byt en bräda i östra hörnet

*Åtgärder som spika bör längorna som har sina garage i dessa längor klara att göra löpand.*